[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  № 115-ЖСА-М 140718


г. Москва	      	                                      		«14» июля 2018г.

____________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и
		Общество с ограниченной ответственностью      именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора                , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ	Comment by A.I.Petrovtsy: Предлагаем оставить статью нашего договора

1.1. Объект – помещение, расположенное по адресу: 
1.2. 1.2. Договор - настоящий Договор, а также все дополнения и приложения к нему.
1.3. Работы - весь объем работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
1.4. Заказчик –» , а также его правопреемники.
1.5. Исполнитель –», а также его правопреемники.
1.6. Стороны – Заказчик и Исполнитель.
1.7. Третья сторона - любое другое физическое или юридическое лицо в зависимости от контекста Договора.
1.8. День - рабочий день по календарю Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Договором.
1.9. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения отделочных работ.
1.10. Техническое задание - перечень параметров и требований к Работам, состав (содержание) Работ.
1.11. Договорная смета - перечень всех Работ, выполняемых в соответствии с Договором, с указанием их объема и стоимости.
1.12. Нормы и правила – совокупность общеобязательных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологические нормы, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, правила охраны труда, строительные нормы и правила (СНиП), московские городские строительные нормы (МГСН) и т.д. 
1.13. Несоответствия – недостатки, дефекты и другие несоответствия результата Работ,  (в том числе Несоответствием признается наличие в результате Работ Запрещенных материалов), Оборудования,  проектных решений  Нормам и правилам,  а также требованиям настоящего Договора.
1.14. Приложения - Техническое задание, Договорная смета, планы Объекта (проектируемых помещений), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.15. Ответственное лицо Заказчика/Исполнителя – лицо, уполномоченное Заказчиком/Исполнителем, представлять интересы  Заказчика/Исполнителя  по вопросам, касающимся: 
•	внесения в Договор изменений в части состава (содержания), объема, стоимости, качества выполняемых работ;
•	осуществления контроля выполнения работ, приёмки работ; 
•	проверки качества работ, спроектированных конструкций условиям Договора, Нормам и правилам.

	
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства (далее по тексту – «Работы»):
1.1.1. [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17] Разработать рабочую документацию стадии Дизайн проект помещений, расположенного по адресу: ________________________________ (далее по тексту – «Объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1) и Графиком работ (Приложение №2).
1.1.2. Передать Заказчику исключительные права на разработанную документацию в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
1.2. Состав и объем работ по Договору указаны в Техническом задании (Приложение №1)
1.2.1. Разработка рабочей документации выполняется по очередям, по этажам каждой очереди в соответствии с порядковым номером, указанным в Графике работ (приложение №2). 
1.3. Сроки и этапы выполнения работ по Договору согласуются сторонами в Графике работ (Приложение №2) с учетом пункта…(пункт о исходных данных поэтапной работе согласования с инженер…).
1.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения Работ по согласованию с Заказчиком третьих лиц. За действия третьих лиц Исполнитель несет ответственность как за свои собственные.
1.4. В случае необходимости и на основании отдельно заключённого дополнительного соглашения к настоящему Договору, Исполнитель может взять на себя обязательство по осуществлению авторского надзора на Объекте, при проведении строительно-отделочных работ в том числе Третьей стороной.




2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Своевременно производить приемку и оплату надлежащим образом выполненных в соответствии с настоящим договором Работ и вознаграждения Исполнителя за передачу исключительных прав;
2.1.2. Исполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2.1.3. Отвечать на письма по электроной почте ответсвенным лицам Исполнителя в течении 1 (одного) дня, если ответ поступает от заказчика в больший срок,  то срок производства работ зависящий от  данного письма продлевается  на такое количество  насколько произошла задержка.

2.1.4. Не позднее даты начала этапов работ по Договору передать Исполнителю всю необходимую для начала выполнения работ исходную документацию в соответствии с Графиком работ (приложение №2), а именно: схемы планов полов помещений, схемы  потолков помещений с осветительным оборудованием, развертки стен помещений, ведомость применяемых материалов, , Исходная документация передаётся Заказчиком с сопроводительным письмом  в электронном виде. Чертежи и иные проектные материалы в электронном формате (DWG, PDF).
2.1.5. При необходимости согласования принятых в рабочей документации решений с смежными разделами оказывать Исполнителю поддержку. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Разработать рабочую документацию стадии Дизайн проект в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему
2.2.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором, в согласованный в настоящем Договоре срок;
2.2.3. Передать Заказчику  результат выполненных работ и исключительные права на них в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором;
2.2.4. Доработать и исправить по мотивированным замечаниям Заказчика рабочую документацию за свой счет и без увеличения стоимости работ, в срок, согласованный Сторонами дополнительно. Срок зависит от характера замечаний Заказчика.
2.2.5. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность Заказчика в 3х-дневный срок после приостановления. Вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ Стороны решают совместно. 
2.2.6. Надлежащим образом выполнять все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK21]Общая стоимость Работ составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч)  рублей 00 копеек.
3.2. Общая стоимость Работ является твердой и изменению не подлежит, при условии, что Заказчик не изменяет Техническое задание. 
3.3. Вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных прав на результат выполненных работ включено в общую стоимость работ.  
3.4. Оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
3.4.1. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Заказчик в течение 3-х рабочих дней после подписания Договора на основании счета Исполнителя перечисляет первую часть аванса - 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Далее в течение 20 рабочих дней на основании счета Исполнителя Заказчик перечисляет оставшуюся часть аванса - 30% (тридцать процентов) от общей стоимости Работ на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.4.2. [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Окончательный расчет за выполненные работы по Договору в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Работ производится Заказчиком, в течение 3-х рабочих дней после сдачи Исполнителем разработанного последнего этапа работ (последний порядковый номер) в соответствии с приложением № 2 к Договору по Акту выполнения обязательств (Приложение №3).
3.4.3. Если заказчик при приемке работ выявляет несоответствия, исполнитель обязуется устранить их за свой счет, а заказчик оплачивает выполненные работы до начала их устранения и составления акта несоответствий.

СТАТЬЯ 5. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.2. Началом течения срока выполнения работ («Начало выполнения работ») считается следующий день с момента:
- выполнения Заказчиком обязательств по оплате Исполнителю первоой части аванса, согласно п. 3.4.1. настоящего Договора,
- передачи Заказчиком полного комплекта необходимых Исполнителю для работы исходных данных, согласно п. 2.1.3 настоящего Договора,
- утверждение \ подписание Сторонами всех приложений (№1-№3) к Договору.
В случае неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или в случае воспрепятствования Исполнителю Заказчиком и/или третьими лицами, не находящимися в гражданских правоотношениях с Исполнителем, в исполнении им обязательств по договору или в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, препятствующих или делающих невозможным производство Работ, Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ в одностороннем порядке. В этом случае сроки выполнения работ по Договору переносятся Исполнителем на соответствующее количество дней задержки.
В случае если Заказчик не выполняет обязательства по оплате Исполнителю второй части аванса, согласно п. 3.4.1, Исполнитель вправе приостановить работы. В этом случае выполненные работы на момент приостановки оформляются Актом выполненных работ. Работы возобнавляются после получения на счет Исполнителя второй части авансового платежа.
5.3. Все работы по Договору выполняются поэтапно,  в соответсвтии с графиком выполнения работ (Приложение №2). Работы более поздних этапов не могут быть выполнены до момента завершения предыдущих. Поэтому, если Заказчик задерживает согласование результатов очередного этапа работ на период более 1 (один) день, общий срок работ по Договору продлевается на фактическое число дней задержки согласования в одностороннем порядке. 
5.3.1 Исполнитель передает Заказчику каждый этап выполненных раьот в электронном виде на рассмотрение. Заказчик в течение 3 (трех) дней рассматривает и выдает обоснованные замечания.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
4.1. Результат Работ по настоящему Договору передается Заказчику поэтапно в соответствии с с графиком выполнения работ (Приложение №2). Исполнитель передает Заказчику результат работ по соответствующему этапу, после получения подтверждения в соответствии с п. 5.3.1, в 2 (двух) печатных экземплярах, а также 1 (один) комплект на электронном носителе (форматы файлов dwg, doc, xls). Дополнительные экземпляры Проектной документации предоставляются Заказчику за дополнительную плату.
4.2. Заказчик обязуется рассмотреть полученные документы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения и по результатам рассмотрения направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки соответствующего этапа работ либо мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ по этапу Исполнитель обязуется устранить имеющиеся недостатки безвозмездно и предоставить Заказчику исправленный результат Работ по этапу повторно. Срок устранения замечаний согласовывается с Заказчиком дополнительно, путем составления двустороннего акта с указанием перечня необходимых доработок в течение 3 дней с даты направления мотивированного отказа Исполнителю. 
4.4. Право собственности на результат выполненных работ переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки работ  в соответствии с п. 4.1. Договора и подписания сторонами  акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ.

5. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ 
5.1. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель передает Заказчику исключительные права на результат выполненных работ в полном объеме для использования любым способом и в любой форме.
5.2. Авторам проектной документации принадлежат личные неимущественные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. 
5.3. Исполнитель гарантирует, что результат выполненных работ, исключительные права на которые передаются Заказчику по условиям настоящего Договора, не обременены авторскими или иными исключительными правами третьих лиц и что Заказчик получает права в полном объёме и может их использовать без выплаты дополнительных вознаграждений. Исполнитель обязуется предварительно письменно уведомлять Заказчика о существующих ограничениях авторских или иных исключительных прав. В случае неуведомления Заказчика об имеющихся ограничениях авторских или иных исключительных прав Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет урегулировать любые претензии со стороны третьих лиц в отношении соответствующих авторских или иных исключительных прав, переданных Исполнителем Заказчику по настоящему договору.
5.4. В случае досрочного прекращения Договора исключительные права передаются на результат незавершённых Работ на условиях, изложенных в п. 5.1.- 5.3. Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ.
6.2. [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик на основании письменного требования Исполнителя выплачивает пени в размере 0,01 % от суммы задолженности  за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.  
6.3.  В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, установленных настоящим Договором, срока устранения недостатков либо нарушения иных положений Договора Исполнитель на основании письменного требования Заказчика выплачивает пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.  
6.4. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), о чем соответствующая Сторона в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомляет контрагента с приложением справки компетентного органа, подтверждающей наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы.
6.6. Стороны не несут ответственности перед друг другом за упущенную выгоду или иные убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из него., 
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.3. В случае расторжения Договора Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя (по факсу/e-mail/ представителю Исполнителя нарочно/ письмом). Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику по акту результат незавершённых Работ (исключительные права на использование результата незавершенных Работ). После подписания Сторонами приема-передачи Стороны производят расчеты по Договору.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика, установленной на основании решения суда;
- нарушением Заказчиком условий оплаты, предусмотренных Договором, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

10.5. При расторжении Договора Исполнителем, в том числе и в порядке, предусмотренном п. 10.3 Договора, Заказчик обязуется в 5-дневный срок с момента расторжения Договора оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения Договора работ. Оплата выполненных работ Исполнителю по настоящему пункту производится Заказчиком с зачетом сумм ранее уплаченных авансовых платежей, на основании документов подтверждающие расходы. 
10.6. При расторжении Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 10.4 Договора, Исполнитель обязуется в 10-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора сдать Заказчику результат выполненных на момент расторжения Договора работ, а также возвратить денежные средства, полученные по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически выполненных работ


8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. 
8.2. Все споры и разногласия, касающиеся заключения, исполнения, расторжения и недействительности Договора, решаются Сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением Сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 
8.3. Претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 
8.4. [bookmark: _GoBack]В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и в претензионном порядке спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству РФ или в  районном суде г. Москвы (если стороной договора является физическое лицо).  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязанности, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность положений и условий Договора и всей информации, полученной от другой Стороны в связи с исполнением Договора.
Стороны подтверждают, что конфиденциальный характер информации действует в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.
9.3. Недействительность любого из положений настоящего Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом.
9.4. Исполнитель обязуется не передавать, не уступать, не продавать или иным образом не отчуждать права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика. 
9.5. Переданные по факсимильной связи, электронной почте договор, дополнения и приложения к нему, включая спецификации к договору, претензии,  а также иные документы, на которых четко переданы подписи сторон и оттиски печатей, считаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов.
Вся переписка по электронной почте   согласно почтовых адресов , указанных в разделе 10 настоящего договора является официальной. Только с данных адресов стороны могут отправлять официальные  письма друг другу , письма с любых других электронных адресов, не согласованные сторонами  не являются официальными
9.6. Ответственными лицами в рамках исполнения обязательств по Договору являются:
От Заказчика:  
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:
· Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – График работ;
· Приложение №3- Форма акта выполнения обязательств

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	
	

	Заказчик:

	Исполнитель:






















ФОРМА 									Приложение №4 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]К ДОГОВОРУ
 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
№ 115-ЖСА-М 140718
от  14.07.2018 г.


Акт 
О выполнении обязательств
г. Москва 									«___» _______ 201_г.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) и представитель Исполнителя, (должность, наименование организации, ФИО полностью) составили настоящий акт о нижеследующем: 
1.Обязательства по ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  № 115-ЖСА-М 140718 от  14.07.2018 г. (далее- Договор), выполнены Исполнителем в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Договором.
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK27]2.Цена работ по Договору составила_______________ (__________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
3.Фактическая цена выполненных Исполнителем работ подлежащих оплате по Договору составила_______________ (__________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
4.Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Исполнителя, второй – для Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
5.Заказчик работу принял.
6.Стороны взаимных претензий не имеют.


[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Заказчик:                                                                             Исполнитель:

__________________/___________ /			______________/ ______________/





Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

__________________/___________ /			___________________/ ______________/

