Приложение №2

к Договору № АИ-01/2К

от «25» марта 2019 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по корректировке дизайн-проекта и разработке рабочей документации по интерьерам объекта: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4».

| № этапов | Наименование работ (этапов) | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Разработка рабочей документации по интерьерам 18-26 этажи | Дата подписания Договора | 10.07.2019г. |
|  | Разработка рабочей документации по интерьерам 8-3 этажи |  |  |
| 2 этап | Разработка рабочей документации по интерьерам 9-17 этажи | Дата подписания Договора | 23.01.2020г. |
|  | Разработка рабочей документации по интерьерам -1, 1, 2 этажи |  |  |

* Предоставление проектных решений на согласование.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Леонардо Проект» Генеральный директор ___________________А.В. Швец М.П.. | ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель ___________________ А.И. Петровций М.П. |
| --- | --- |