	ДОГОВОР № 26-07-2021

	г. Москва
	«26» июля 2021 г.

	[bookmark: _GoBack]ИП Королева Эдельвейс Геннадьевна, действующая на основании ОГРНИП 319774600043711 от 29 января 2019 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Петровций Андрей Иванович, действующий на основании ОГРНИП 319774600048086 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, которые далее по тексту могут также именоваться соответственно «Сторона» и «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Если иное не вытекает из контекста настоящего Договора, нижеперечисленные термины, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, приведенные ниже:

	Договор
	Настоящий документ, включая все приложения к нему, подписанные Заказчиком и Исполнителем, дополнения и изменения к нему, которые будут подписаны Сторонами в развитие и в соответствии с настоящим Договором в период выполнения Работ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность Сторон.

	Объект
	Нежилые помещения: жилищный комплекс «Возрождение» гостиничный блок «Б», 16-ти этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 43 и встроено-пристроенное помещение, расположенное на 1, 2, 3 этажах 12-ти этажного жилого дома по адресу: г. Сургут пр. Ленина, д.41.

	Работа
	Работа, подлежащая выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, включающая в себя эскизную разработку архитектурных решений фасадов Объекта.

	Результат работ, передаваемый Заказчику
	Альбом эскизных архитектурных решений фасадов в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Проект).

	Акт сдачи-приемки работы
	Документ, подтверждающий выполнение работы, как отдельных её этапов, так и работы в целом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

	Исходная документация 
	Комплект исходной документации, передаваемый Заказчиком Исполнителю в объемах, необходимых для выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и правилами РФ, указанный в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложении № 1).

	2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	[bookmark: _Hlk77082236]2.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется своевременно выполнить эскизную разработку архитектурных решений фасадов Объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Перечень выполняемых Исполнителем работ указан в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору). В рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель передает Заказчику Альбом эскизных архитектурных решений фасадов Объекта (далее по тексту – Альбом, Результат работ) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

	[bookmark: _Hlk77082267]2.2. Исполнитель передает Заказчику разработанный, надлежащим образом оформленный Альбом, согласованный с Заказчиком, в количестве 2-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

	3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

	3.1. Стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет: 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.
В стоимость Работ включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования техники, с учетом почтовых, транспортных расходов, связанные с передачей Альбома Заказчику, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по настоящему Договору.

	3.2. Стоимость Работ по настоящему договору является твердой Договорной ценой при условии, что Заказчик не вносит изменений в Исходную документацию, указанную в Приложении №1 к настоящему Договору. В случае внесения вышеназванных изменений, влекущих возникновение дополнительных затрат для Исполнителя, стоимость и сроки выполнения работ подлежат обязательному пересмотру с подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

	3.4. Договорной ценой не учтены следующие работы и затраты:
▪ затраты на дополнительные экземпляры документации, не предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора;
▪ затраты на авторский надзор; 
Выполнение вышеназванных работ и затраты на их осуществление определяются Заказчиком и Исполнителем через заключение или новых договоров, или через заключение дополнительных соглашений с согласованием стоимости и сроков выполнения, указанных настоящим пунктом Договора дополнительных работ.

	4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЕЖЕЙ

	4.1. Валютой платежа по настоящему Договору является российский рубль. Платежи по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

	4.2. Обязательство по оплате считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Банка Исполнителя, в соответствии с п.п. 4.3.1 и п.п. 4.3.2 настоящего Договора, в полном объеме.

	4.3. Порядок и сроки производства платежей:

	4.3.1. Заказчик в течение 3 (трёх) банковских дней после подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 60% (шестидесяти процентов) от стоимости Работ, в сумме 120 000 руб. 00 коп. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), без НДС.
4.3.2. Окончательная оплата выполненных Работ будет производиться в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании представленного Исполнителем Заказчику счета на оплату с учетом выплаченного аванса.

	5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	5.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору - 30 (тридцать) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком исходной документации и выполнения условий оплаты п.4.3.1. Договора. Сроки согласования Проекта с Заказчиком в срок выполнения работ не входят.

	5.2. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком обязательств по перечислению авансового платежа, предусмотренного п. 4.3.1. настоящего Договора, несвоевременного предоставления Заказчиком Исполнителю Исходной документации, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Договору, сроки выполнения Работ сдвигаются Исполнителем на количество дней просрочки Заказчика по выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

	5.3. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в Договор и Приложение к нему, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительными соглашениями.

	6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	6.1. Права и обязанности Заказчика:

	6.1.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль текущей деятельности Исполнителя по исполнению им своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в его оперативно хозяйственную деятельность.

	6.1.2. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Исполнителем работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

	6.1.3. Заказчик обязан передать Исполнителю Исходную документацию в объеме и сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.  

	6.1.4. Заказчик обязан своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

	6.1.5. Заказчик обязан назначить в 3 (трех) -дневный срок с даты подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся хода выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, письменно известив Исполнителя о таковом назначении.

	6.2. Права и обязанности Исполнителя:

	6.2.1. Исполнитель обязан в установленный настоящим Договором срок разработать, согласовать с Заказчиком и передать Заказчику Альбом в соответствии с Исходной документацией, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

	6.2.2. Исполнитель обязан выполнить разработку Проекта с надлежащим качеством, в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора.
6.2.3. Исполнитель обязан своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

	7. ПРИЕМКА РАБОТ

	7.1. Приемка Заказчиком Альбома, разработанного Исполнителем, подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки работ в следующем порядке:

	7.2.1. Исполнитель по Акту приемки-передачи Альбома передает уполномоченному представителю Заказчика разработанный и согласованный с Заказчиком Альбом, исполненный на бумажном и электронном носителях, в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора. Одновременно с передачей Заказчику Альбома Исполнитель направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату.
Дата подписания Сторонами Акта приемки-передачи Альбома является датой фактической передачи разработанного Исполнителем Альбома, при этом не является подтверждением факта принятия Заказчиком выполненных работ.
Приемка выполненных работ подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

	7.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 7.2.1. настоящего Договора, рассмотреть полученный Альбом, оформить Акт сдачи-приемки работ и возвратить его Исполнителю. При отказе оформить Акт сдачи-приемки работ, Заказчик в указанный выше срок, направляет Исполнителю соответствующий обоснованный и мотивированный отказ. По истечении указанного срока (при условии не направления Заказчиком мотивированного и обоснованного отказа Заказчика от приемки работ) работы считаются выполненными и подлежащими оплате, а Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки в одностороннем порядке. Указанный Акт сдачи-приемки работ будет являться основанием для проведения Заказчиком оплаты выполненных Работ.

	7.2.3. В случае обоснованного и мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ и оформления Акта сдачи-приемки работ, Стороны, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем обоснованного и мотивированного отказа, составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков устранения недостатков. Исполнитель за свой чет в согласованный Сторонами срок устраняет выявленные Заказчиком недостатки.

	7.3. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту разработанный им Проект по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость, за вычетом фактически полученных Исполнителем денежных средств, при условии, что переданный Проект выполнен надлежащего качества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. 

	8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

	8.1. За нарушение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, и/или сроков устранения выявленных недостатков в работе Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных в срок работ, по Договору за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения работ, но не более 5% от стоимости невыполненных в срок работ.

	8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной Исполнителем работы, установленных п. 4.3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, но не более 5% от суммы неисполненных обязательств.

	9. ГАРАНТИИ

	9.1. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе разработанной Исполнителем документации.

	10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

	10.1. Заказчик и Исполнитель примут все возможные меры для урегулирования любых споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем проведения переговоров с учетом законных интересов Сторон, с соблюдением претензионного порядка. Заявленная Стороной претензия должна быть рассмотрена другой стороной в 15 (пятнадцати)-дневный срок со дня ее получения.

	10.2. В случае не достижения Сторонами по спорным вопросам взаимоприемлемого соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с законодательством РФ.

	11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

	11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действие которых Стороны не могли разумно предусмотреть и предотвратить при подписании настоящего Договора. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, революции, эпидемии, пожары, стихийные бедствия, акты и действия правительства и иных государственных и муниципальных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком в установленный срок.

	11.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить о них другую Сторону в письменном виде в срок не позднее 5 (пяти) дней от даты наступления указанных обстоятельств, с указанием характера и возможных сроков их действия.

	11.3. В период действия обстоятельств форс-мажора, выполнение обязательств по Договору приостанавливается, а санкции и убытки за неисполнение Договорных обязательств не применяются.

	11.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия таких обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

	11.5. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжатся более 15 (пятнадцати) дней, Стороны примут совместное решение по существу (судьбе) Договора.

	12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	12.1. Все сообщения, рекламации, претензии, связанные с настоящим Договором или вытекающие из него, должны высылаться Сторонами друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам. Документы, направленные посредством электронной почты, будут иметь юридическую силу при условии получения оригиналов этих документов другой Стороной в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после направления этих документов электронной связью, если настоящим Договором или действующим законодательством предусмотрена возможность изменения условий Договора в одностороннем порядке.

	12.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей ему известной при выполнении настоящего Договора. Указанные требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов (заинтересованных организаций) в случаях, предусмотренных Законом. Однако, и в этих случаях, Исполнитель обязан информировать Заказчика об объеме и характере предоставляемой информации.

	12.3. Настоящий Договор имеет юридическую силу, если все приложения к нему будут оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его составными и неотъемлемыми частями.

	12.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаиморасчетов – до завершения взаиморасчетов.

	12.5. Настоящий Договор подписывается в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	12.6. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами гражданского права Российской Федерации.
12.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.8. К настоящему Договору прилагаются:
- Приложение №1 к Договору (Техническое задание на выполнение эскизной разработки архитектурных решений фасадов Объекта).


	13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

		от ЗАКАЗЧИКА: 
Индивидуальный предприниматель 
Королева Эдельвейс Геннадьевна
Юр. Адрес: 109431, г. Москва, ул. Генерала
Кузнецова, д. 28, к.1, кв. 165
Телефон: +7 (916) 609-91-49
ИНН 773204350796
ОГРНИП 319774600043711
р/с 40802810700000099508
в АО "Райффайзенбанк", г.Москва
к/с 30101810200000000700 БИК 044525700
	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович
ИНН 772326326245, 
ОГРНИП 319774600048086, 
р/с 40802810038000125951, 
Банк получателя: Сбербанк России,
БИК: 044525225,
к/с 30101810400000000225, 
ИНН: 7707083893,
КПП: 773601001  





	ПОДПИСИ СТОРОН:

		ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИП Королева Эдельвейс Геннадьевна

___________________/Э.Г. Королева/
м.п.
«____»_______________2021г.
	ИП _

___________________/А.И. Петровций/
м.п.
«_____»______________2021г.






