Приложение № 2 к Договору 
№ АИ-02/2К-П 
№ _________  от «___» «26» мая_______ 2020г. 






[bookmark: _GoBack]Календарный план
выполнения разработки (корректировки) проектной документации стадия «П» по объекту:
«Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)»

	№ п.п.
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Архитектурные решения административного здания Делового центра. Архитектурные интерьеры
	01.06.2020
	01.08.2020

	2.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы (в т.ч. корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы)
	С даты передачи откорректированной Подрядчиком  проектной документации  стадии «П» на государственную  экспертизу
	В соответствии с регламентными  сроками прохождения государственной экспертизы






	Заказчик:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» 
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «КАПСТРОЙСИТИ»


	Подрядчик:   
ИП Петровций Андрей Иванович
ПОДРЯДЧИК: 
Управляющий - ИП                                                    ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ»           


	____________________ / А.В. Швец/


М.П._________________ / В.В. Чапурин /  

М.П.
	___________________ / А.И. Петровций/


_________________/А.В. Швец/


М.П.




