Приложение № 2 к Договору№ АИ-02/2К-П

от «26» мая 2020.

Календарный план

выполнения разработки (корректировки) проектной документации стадия «П» по объекту:

«Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)»

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Архитектурные решения административного здания Делового центра. Архитектурные интерьеры | 01.06.2020 | 01.08.2020 |
| 2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы (в т.ч. корректировка проектной документации по замечаниям экспертизы) | С даты передачи откорректированной Подрядчиком проектной документации стадии «П» на государственную экспертизу | В соответствии с регламентными сроками прохождения государственной экспертизы |

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» | Подрядчик: ИП Петровций Андрей Иванович |
| --- | --- |
| ____________________ / А.В. Швец/ М.П. | ___________________ / А.И. Петровций/ |