Приложение № 2 к Договору 
№ _________  от «___» _______ 2020г. 






Календарный план
выполнения разработки (корректировки) проектной документации стадия «П» по объекту:
«Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)»

	№ п.п.
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Архитектурные решения административного здания Делового центра. Архитектурные интерьеры
	26.05.2020
	26.08.2020
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	_________________ / В.В. Чапурин /  


М.П.
	_________________/А.В. Швец/




М.П.




