Приложение №2

к Договору № АИ-06/2К-26

от «05» марта 2023 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по корректировке дизайн-проекта и разработке рабочей документации по интерьерам объекта: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, офис на 26 этаже, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4».

| № этапов | Наименование работ (этапов) | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Корректировка дизайн- проекта. Подготовка визуализаций | Дата подписания Договора | 10.07.2023г. (не учитывая сроки согласования) |
| 2 этап | Разработка рабочей документации по интерьерам | Дата окончания 1-го этапа | 10.02.2024г. (не учитывая сроки согласования) |

* Предоставление проектных решений на согласование.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Леонардо Проект» Управляющий ИП ___________________А.В. Швец М.П.. | ПОДРЯДЧИК: ООО «ФОРМАЦИА» Управляющий ИП ___________________ А.И. Петровций М.П. |
| --- | --- |