Приложение №2
		                     к Договору № АИ-06/2К-26  
от «05» марта 2023 года


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по корректировке дизайн-проекта и разработке рабочей документации по интерьерам объекта: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, офис на 26 этаже, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4».

	№ этапов
	
Наименование работ 
(этапов)
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало
	Окончание*

	1
	2
	3
	4

	
1 этап

	Корректировка дизайн- проекта. Подготовка визуализаций
	Дата подписания 
Договора

	10.07.2023г. (не учитывая сроки согласования)

	2 этап
	Разработка рабочей документации по интерьерам 
	Дата окончания 1-го этапа

	10.02.2024г. (не учитывая сроки согласования) 


* Предоставление проектных решений на согласование.
	
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Леонардо Проект» 
Управляющий ИП

___________________А.В. Швец
М.П.





	

ПОДРЯДЧИК:
      ООО «ФОРМАЦИА»
Управляющий ИП

___________________ А.И. Петровций
М.П.
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