общество с ограниченной ответственностью                             ИНЖСТРОЙПРОЕКТ

Исх. 02/11-22 от 01 ноября 2022

на вх. №_______ от _______

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» |
| --- | --- |
| Адрес: | г. Москва, р-н Новогиреево,Кусковская ул., вл.12 (Восточный административный округ) |
| Вид работ: | Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров |
| Наименование / ИНН: | ООО «Инжстройпроект»/ 7701980110 |

Готовы выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

| № этапа | Наименование видов работ, услуг | Срок выполнения работ | Площадь | Стоимость работ (услуг), с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРПУС 1. Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектура интерьеров» предварительная площадь, включает: | До 110 раб. дней. | 4 910,00 кв.м. | 3 439 000,00 |
| 1.1 | 3-х комнатная квартира |  | 75,22 кв.м. | 150 000,00 |
| 1.2 | МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) |  | 4 686,32 кв.м. | 3 050 000,00 |
| 1.3 | ЦИН (центр информирования населения) |  | 149,38 кв.м. | 239 000,00 |
| 2 | КОРПУС 2. Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектура интерьеров» предварительная площадь, включает: |  | 2 934,86 кв.м. | 2 097 000,00 |
| 2.1 | 3-х комнатная квартира |  | 78,02 кв.м. | 150 000,00 |
| 2.2 | МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) |  | 2 856,84 кв.м. | 1 947 000,00 |
| ВСЕГО: |  |  | 7 844,86 кв.м. | 5 536 000,00 |

Сумма аванса 50 (Пятьдесят)% от стоимости проектных работ.

Проектом АИ учесть финишные покрытия с учетом примененных решений черновой отделки в проектной, рабочей документации раздела АР.

В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования) маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, развертки стен, узлы и детали.

С уважением,

Генеральный директор

Григоренко А.В.