Дополнительное соглашение № 1

к Договору № Д1729436/22 от «02» февраля 2023 г.

г. Москва                                                                                                                 «03» июля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-152 от 29.12.2023г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» (ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Швец Александра Васильевича, действующего на основании Устава ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему №18/19 от 18.03.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № Д1729436/22 от «02» февраля 2023 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы (далее – «Работа») по корректировке Рабочей документации раздела «Архитектурные интерьеры», необходимую для строительства объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ) (далее – «Объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению).

  - Стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по Дополнительному соглашению, в соответствии с Сметой (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению) составляет 508 364 (Пятьсот восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20% - 84 727 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь) рублей 38 копеек.

  - Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего счета и счета-фактуры от Исполнителя.

  - Сроки выполнения Работ:

Дата начала выполнения Работ –05.07.2024г.

Дата окончания Работ – 09.07.2024г.

5. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии со статьей 4 Договора.

6. После подписания Дополнительного соглашения общая стоимость работ по Договору составит 5 403 464 (Пять миллионов четыреста три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20%, из расчета:

- 4 895 100 (Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, стоимость Работ по Договору,

- 508 364 (Пятьсот восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 31 копейка, в том числе НДС 20%, стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению.

Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

8. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 Смета.

10. Подписи Сторон:

| ## Исполнитель: ## ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.В. Швец | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |

Приложение №2

к Дополнительному соглашению №1 от 03.07.2023г.

к Договору № Д1729436/22 от 02.02.2023г.

| Смета № ЛС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения |  |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево, ул.Кусковская, вл.12 (Восточный административный округ) |  |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования |  |  | Проект |  |  |  |  |  |  |
| Вид проектных или изыскательских работ |  |  | Корректировка разработанной рабочей документации Архитектурные решения интерьеров |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | 1) Сборник 1.1. Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. 2019 г. 2) Сборник 4.1. Объекты капитального строительства. 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  |  | Стоимость работ, Тыс. руб. |
| КОРПУС 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МОП 1го этажа | МРР-1.1.02-19-5.1-011 |  |  | объект | (71 + 0,23 * 2000 + 0,23 * (3207,00 - 2000) * 0,5) * (0,35) |  |  | 234,43175 |
|  |  | Общая площадь здания 3207,00 м2 (свыше 2 000 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) К=0,35 - (МРР-4.1.02-21 Приложение 4 табл.4.3П п.5) Функциональное назначение помещений: Вспомогательные помещения (коридоры, места общего пользования в жилых зданиях и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого "КОРПУС 1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,43175 |
| Итого "Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование. Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров |  |  |  |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 234,43175 |
| 2 | Итого с индексом на II квартал 2024г. |  |  |  |  |  |  | 5,476 | 1 283,74826 |
| 3 | Коэффициент объема корректировки k=0,33 |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 423,63693 |
| 4 | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 84,72739 |
| 5 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 508,36431 |

| ## Исполнитель: ## ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.В. Швец | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |