Исх. 02/11-22 от 01 ноября 2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | г. Москва, р-н Новогиреево, Кусковская ул., вл.12 (Восточный административный округ) |  |
| Вид работ: | Разработка рабочей документации Архитектура интерьеров |  |
| Наименование / ИНН: |  |

Готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

| № этапа | Наименование видов работ, услуг |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  | Площадь | Стоимость работ (услуг), с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРПУС 1. Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектура интерьеров» предварительная площадь, включает: | До 88 раб. дней. | 4 910,00 кв.м. | 2 510 000,00 |  |  |
| 1.1 | 3-х комнатная квартира |  | 75,22 кв.м. | 70 000,00 |  |  |
| 1.2 | МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) |  | 4 686,32 кв.м. | 2 300 000,00 |  |  |
| 1.3 | ЦИН (центр информирования населения) |  | 149,38 кв.м. | 140 000,00 |  |  |
| 2 | КОРПУС 2. Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектура интерьеров» предварительная площадь, включает: |  | 2 934,86 кв.м. | 1 970 000,00 |  |  |
| 2.1 | 3-х комнатная квартира |  | 78,02 кв.м. | 70 000,00 |  |  |
| 2.2 | МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) |  | 2 856,84 кв.м. | 1 900 000,00 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 7 844,86 кв.м. | 4 480 000,00 |  |  |

Сумма аванса 30 (Тридцать)% от стоимости проектных работ.

Проектом АИ учесть финишные покрытия с учетом примененных решений черновой отделки в проектной, рабочей документации раздела АР.

В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования), маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, развертки стен, узлы и детали.

Предоставленное коммерческое предложение актуально на протяжении 2 месяцев.

При необходимости, авторский надзор выполняется по отдельному договору.

| Генеральный директор ООО «ФОРМАЦИА» | Петровций А.И. |
| --- | --- |