# AKT СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

к ДОГОВОРУ № Д1779011/23 от 02.03.2023г.

г. Москва                                                                                     «27» апреля 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МФС» (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности, с одной стороны и ООО «ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Швец Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: - Стоимость работ по договору №1779011/23 от 02 марта 2023г. по объекту: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» составляет 4 932 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%. - Исполнителем были выполнены работы по этапам №1 и 2 без учета согласования рабочей документации с компетентными органами. Стоимость выполненных работ, принимаемых по настоящему акту составляет 4 192 200,00 рублей, в т.ч. НДС 20%. - Ранее перечислен аванс в размере 1 479 600,00 рублей, в т.ч. НДС 20% - Следует к перечислению за выполненные работы 2 712 600,00 рублей, в т.ч. НДС 20% Примечание: - Стороны претензий друг к другу не имеют - Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Работу принял: Заказчик: | Работу оказал: Исполнитель: |
| --- | --- |

________________/ Скрипицын М.М./             _____________/Швец А.В./

(подпись)						(подпись)

М.П.							М.П.