Исх. 10/08-24 от 29 августа 2024

на вх. №_______ от _______

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: | Комплексная жилая застройка |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А |  |
| Вид работ: | Корректировка рабочей документации Архитектура интерьеров |  |
| Наименование / ИНН: | ООО «Леонардо Проект» 7703471849 |

Готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях:

| № этапа | Наименование видов работ, услуг | Срок выполнения работ. Рабочих дней | Площадь | Стоимость работ (услуг), с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 4-х комнатная квартира (МГН), типовая 2-х комнатная квартира | 44 | 231,00 кв.м. | 0 |
| 1.2 | МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) |  | 4 468,58 кв.м. | 3 200 000,00 |
| 1.3 | ЦИН (центр информирования населения) |  | 137,00 кв.м. | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 4468,58 кв.м. | 3 200 000,00 |

Стоимость включает в себя поэтапную выдачу заданий по объекту со следующими датами после поступления авансового платежа по ДС:

- Цветовые решений акцентных стен (МОП 1этаж) – 1 день.

- Цвета дверей (МОП 1 этаж)

- Цвета почтовых ящиков – 1 день

- Спецификация настенной и напольной плитки (с учетом наименования и RAL) – 1 день после согласования цветовых решений стен, дверей, ящиков.

- Потолки цвет/исполнение (грильято/Эрдал) – 10 рабочих дней.

- Раскладка плитки стены/пол – 44 рабочих дня

- Наименований чистовых материалов и их цвета(RAL) – 44 рабочих дня

- Увязки оконечки инженерии – 22 рабочих дня

Сумма аванса по ДС  50 (Пятьдесят)% от стоимости работ.

Заключение ДС предусматривает полное закрытие работ по основному Договору

| Управляющий ИП ООО «Леонардо-проект» | Швец А.В. |
| --- | --- |