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Исх. 06-23 от 05 января 2023               
на вх. №_______ от _______                                                    





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



	Объект:
	Комплексная жилая застройка

	Адрес:
	г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А

	Вид работ:
	Разработка проектной и рабочей документации Архитектура интерьеров

	
	Архитектура интерьеров

	


	ООО «Леонардо Проект» 7703471849




Готово выполнить полный комплекс работ на нижеследующих условиях: 
	№ этапа
	Наименование видов работ, услуг
	Срок выполнения работ 
	Площадь
	Стоимость работ (услуг), с с НДС

	1
	2
	3
	
	4

	1.1
	4-х комнатная квартира 
	110
	231,00  кв.м.
	310 500,00

	1.2
	МОП всех этажей (за исключением переходных балконов) 
	
	4468,58 кв.м.
	4 999 100,00

	1.3
	ЦИН (центр информирования населения)
	
	137,00 кв.м.
	270 400,00

	ВСЕГО:
	4836,58 кв.м.
	5 580 000,00

	2
	Сопровождение и согласование в Департаменте культурного наследия и в ФАУ «Главгосэкспертиза» проектной документации раздела 
АИ «Архитектура интерьеров»
	В и эеВ соответствии с регламентом . Ориентировочное свэкспертизы и ДКН
	

	3
	Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектура интерьеров» предварительная площадь 7282 кв.м.
	1190
	4 194 432,00


ВСЕГО:
	

	4
	расчета выезда для внесения записей в журнал АН
	12 мес.
	1 920 000,00





Сумма аванса 50 (Пятьдесят)% от стоимости проектных работ. 
:
Проектом АИ учесть финишные покрытия с учетом примененных решений черновой отделки в проектной, рабочей документации раздела АР.
В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования), маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, развертки стен, узлы и детали. 
Предоставленное коммерческое предложение актуально на протяжении 2 месяцев. 
Проектировщик осведомлен, что для разработки смет (единичные расценки) требуется выполнить конъюнктурный анализ и Сбор коммерческих предложений с «синими печатями» не менее 3-х штук.
При необходимости, авторский надзор выполняется по отдельному договору. 
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Заказчик на основании письменной заявки Проектировщика имеет право перечислить Проектировщику авансовый платеж на выполнение проектных работ по настоящему Договору, включающих в себя, разработку Проектной документации, экспертизу Проектной документации, в течение 50 (Пятидесяти) дней с даты предоставления Исполнителем письменной заявки, но не ранее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала проектно-изыскательских работ, на следующих условиях:
- сумма аванса не может превышать 30 (Тридцати)% от стоимости проектных работ, включающих в себя разработку Проектной документации, экспертизу Проектной документации.
- в случае перечисления авансового платежа согласно условиям настоящего Договора, оплата выполненных Работ производится с учетом удержания авансового платежа, перечисленного Проектировщику. В порядке, предусмотренном настоящим Договором. Перечисление авансового платежа осуществляется на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Проект рассмотрен. Расчет твердой договорной цены выполнен в соответствии с проектом.
С условиями договора ознакомлен и согласен. Принимается типовая форма договора в редакции Генподрядчика.
С условиями финансирования согласен.
Приложения (копии документов):
- свидетельство о допуске к ведению работ (СРО);
- свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН);
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);
- карточка учета организации;
-АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ;
- устав организации;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- документы, подтверждающие полномочия на право подписания договора (приказ о назначении на должность, протокол, решение, доверенность от организации на подписанта о наделении полномочий)
- бухгалтерский баланс (форма 1, 2. 5)
	Управляющий Генеральный директор

ООО «Леонардо ПроектФОРМАЦИА»



	             мп
                        Швец Петровций АА.ВИ..







   Исполнитель: руководитель проектов
   Ф.И.О. Швец Алексей Александрович
   Тел: +7  (909) 965-65-65                   e-mail: 

ООО “ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ”     ИНН 7703471849     123100 Москва, Шмитовский проезд 7
+7(495)605-74-44    /    leonardo-pro@mail.ru    /   www.leonardo-pro.com
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