ДОГОВОР  № […]/6П-[…]/И

г. Москва                                		                                     «[…]»[…]202[…] г.

[…], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора […], действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПромгражданПроект», именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», являющийся членом саморегулируемой организации в области проектирования Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования», за регистрационным номером 312 от 30.12.2009г.  в лице Директора Екименко Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Генпроектировщик принимает на себя обязательства выполнить проектные работы по разработке проектной и рабочей документации (далее по тексту – «документация») на строительство объекта […] на земельном участке с кадастровым номером […], расположенном по адресу: […] (далее по тексту – «объект»).

  - Документация по настоящему договору разрабатывается Генпроектировщиком в объеме и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а также в соответствии с  требованиями действующих СНиП, Технических регламентов и иных нормативных актов РФ, действующих в области проектирования и строительства на момент разработки документации.

  - Все необходимые согласования и утверждения документации осуществляет Заказчик при техническом сопровождении Генпроектировщика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Генпроектировщик обязуется:

    - разработать и передать Заказчику документацию в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

    - в случае изменения и/или дополнения нормативных документов, а также введения в действие новых нормативных документов в области проектирования и строительства, Генпроектировщик, при необходимости, извещает об этом Заказчика, а также сообщает о необходимости корректировки разрабатываемой и/или разработанной документации и/или разработки дополнительной документации, при этом Генпроектировщик имеет право приостановить выполнение работ до получения ответа от Заказчика.

В этом случае Заказчик не более чем через 10 (десять) дней с момента получения извещения от Генпроектировщика направляет ему решение о необходимости корректировки разрабатываемой и/или уже разработанной документации и/или разработки дополнительной документации, либо письменное обоснование несвоевременности или нецелесообразности внесения таких изменений и/или дополнений, в том числе в учетом фактического состояния строительства объекта;

    - информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о ходе выполнения работ  по настоящему договору.

    - согласовывать готовую документацию с Заказчиком (в порядке, установленном ст. 4 настоящего договора), а также осуществлять, при необходимости, защиту проектной документации в компетентных организациях (государственных органах, эксплуатирующих организациях, контролирующих и надзорных службах, органах местного самоуправления и т.п.) и вносить соответствующие изменения по их замечаниям (осуществлять техническое сопровождение согласований).

  - Генпроектировщик имеет право привлекать к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков для разработки отдельных разделов документации, и несет ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных субподрядчиков как за свои собственные.

  - Если Заказчик не выполнит в установленные сроки предусмотренные договором обязательства, что приведет к задержке выполнения Генпроектировщиком работ, то последний имеет право на продление сроков производства работ на соответствующий период и освобождается на этот период от ответственности за нарушение сроков производства работ.

  - Заказчик обязуется:

    - передать Генпроектировщику в срок не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента заключения настоящего договора надлежащим образом оформленную документацию в следующем объеме:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе документы, подтверждающие его категорию и разрешенное использование, позволяющее осуществлять проектирование объекта на земельном участке;

- градостроительный план земельного участка под строительство объекта;

- геоподоснову земельного участка под строительство объекта;

- технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

- постановление главы муниципального образования о согласовании размещения объекта строительства и разрешении ведения проектных работ;

- результаты инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических, экологических и иных инженерных изысканий,

а  также иные исходные данные, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    - надлежащим образом осуществить согласования и утверждения разработанной Генпроектировщиком документации;

    - обеспечить Генпроектировщику, при необходимости, возможность проведения необходимых работ на земельном участке под строительство объекта, а также урегулировать вопросы, связанные с правами третьих лиц по отношению к данному земельному участку;

В случае невозможности выполнения Генпроектировщиком работ на земельном участке по причине возникновения вопросов, связанных с правами третьих лиц по отношению к земельному участку, Генпроектировщик имеет право на увеличение срока выполнения работ на период урегулирования вышеуказанных вопросов. В этом случае к Генпроектировщику не применяются санкции за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные настоящим договором.

    - предоставлять Генпроектировщику документы и информацию, входящие в компетенцию Заказчика и необходимые для выполнения Генпроектировщиком своих обязательств по настоящему договору. Представление документов производится согласно письменной заявке Генпроектировщика, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента ее получения.

Документы предоставляются в виде простых и/или нотариально удостоверенных копий. В случае необходимости предоставления Генпроектировщиком оригиналов вышеуказанных документов по запросам компетентных органов и/или специализированных организаций, Заказчик обеспечивает присутствие своего представителя с затребованными документами.

    - производить приемку разработанной документации и оплату выполненных по настоящему Договору работ в сроки и размере, предусмотренном настоящим договором;

    - назначить представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Генпроектировщика в письменном виде с указанием представленных им полномочий, а также нести другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

  - Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Генпроектировщика, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

- ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ Подрядчика по разработке проектной документации, согласно п. 1.1. Договора и Календарному плану работ (Приложению № 2 к Договору) составляет сумму […] руб. ([…]) рублей, в том числе НДС 20% - […] руб., […] коп.

3.2. Стоимость Работ Подрядчика по разработке рабочей документации, согласно п. 1.1. Договора и Календарному плану работ (Приложению № 2 к Договору) составляет сумму […] руб. ([…]) рублей, в том числе НДС 20% - […]руб.

3.3. Стоимость работ (п. 3.1. и 3.2. настоящего договора) подлежит изменению в следующих случаях:

    - внесения изменений и/или дополнений в Техническое задание (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора и/или разработанную документацию, а также внесение изменений в исходные данные как по Договору, так и в Техническое задание в ходе реализации настоящего Договора;

    - введения в действие новых или внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты, действующие в области проектирования и строительства, которые потребуют внесения изменений и/или дополнений в разрабатываемую и/или уже разработанную документацию;

    - по согласованию сторон, а также в порядке, предусмотренном ст. 451 ГК РФ.

  - В случае получения указаний от Заказчика о необходимости корректировки разработанной и/или разработки дополнительной документации, не связанных с исправлением допущенных по вине Подрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков недостатков,  данные работы по выполнению указаний Заказчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

  - В стоимость договора не включаются расходы за дополнительное количество экземпляров проектной документации.

Стоимость проектных работ не подлежит увеличению Подрядчиком в одностороннем порядке.

3.6. Оплата Работ, согласно п. 3.1. настоящего Договора производится Заказчиком в следующем порядке:

3.6.1. аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ по разработке проектной Документации, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, что составляет сумму в размере […] ([…]) рублей РФ, в т.ч. НДС (20%) – […]руб. […] коп., оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3.6.2. последующая оплата работ осуществляется Заказчиком в соответствии Календарным планом работ (Приложение № 2 к Договору), в течение 5 (пяти) календарных дней после приемки документации Заказчиком по актам сдачи-приемки выполненных работ, с учетом пропорционального зачета аванса, уплаченного по п. 3.6.1. Договора.

3.7. Оплата Работ, согласно п. 3.2. настоящего Договора производится Заказчиком в следующем порядке:

3.7.1. аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ по разработке рабочей Документации, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора, что составляет сумму в размере […] ([…]) рублей РФ, в т.ч. НДС (20%) – […] руб., оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3.7.2. последующая оплата работ осуществляется Заказчиком в соответствии Календарным планом работ (Приложение № 2 к Договору), в течение 5 (пяти) календарных дней после приемки документации Заказчиком по актам сдачи-приемки выполненных работ, с учетом пропорционального зачета аванса, уплаченного по п. 3.6.1. Договора.

  - Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Согласования и проведение экспертизы разработанной по настоящему договору документации с компетентными организациями (государственными органами, эксплуатирующими организациями, контролирующими и надзорными службами, органами местного самоуправления и т.п.) осуществляются Заказчиком самостоятельно за свой счет.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ и ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Датой начала работ является дата наступления последнего (по времени) из следующих моментов:

- поступления на расчетный счет Генпроектировщика авансового платежа;

- передачи Заказчиком исходных данных, предусмотренных п. 2.4.1. настоящего договора;

- подписания Технического задания (Приложение № 1).

  - Сроки  выполнения  работ по  настоящему договору определены Календарным планом работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Настоящим Стороны согласовали, что обязательства Подрядчика выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего договора, являются встречными по отношению к обязательствам Заказчика перечислить на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж, передать Подрядчику исходные данные, предусмотренные п. 2.4.1. настоящего договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по перечислению авансового платежа, передаче Подрядчику исходных данных Подрядчик вправе приостановить выполнение работ на период задержки исполнения обязательств Заказчиком.

  - Генпроектировщик имеет право на увеличение срока выполнения работ в следующих случаях:

    - задержки перечисления Заказчиком денежных сумм и/или передачи документации, предусмотренной настоящим Договором -  на срок, равный сроку задержки перечисления и/или передачи. В случаях существенной задержки перечисления Заказчиком денежных сумм и/или передачи документации, предусмотренной настоящим Договором, Генпроектировщик имеет право приостановить выполнение работ по настоящему договору до момента согласования с Заказчиком нового срока выполнения работ и не несет ответственности за нарушение установленного ранее срока выполнения работ.

    - внесения изменений и/или дополнений в Техническое задание (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора и/или разработанную документацию, а также внесение изменений в исходные данные как по Договору, так и в Техническое задание в ходе реализации настоящего Договора – на срок, согласованный сторонами дополнительно;

    - введения в действие новых или внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты, действующие в области проектирования и строительства, которые потребуют внесения изменений и/или дополнений в документацию - на срок, согласованный сторонами дополнительно;

    - в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

  - В случаях, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего договора срок выполнения работ, предусмотренный Календарным планом (Приложение № 2), продлевается автоматически на соответствующий период. В случае, когда в п. 4.3. настоящего договора срок увеличения согласовывается с Заказчиком, к Генпроектировщику не применяются штрафные санкции за ранее установленный срок выполнения работ до момента согласования сторонами срока увеличения.

  - Сдача разработанной проектной документации осуществляется по мере ее готовности. Готовность проектной документации (или ее части) подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

    - в сроки, установленные настоящим договором и Календарным планом (Приложение №2),  Генпроектировщик передает уполномоченному представителю Заказчика 4 (четыре) экземпляра документации (в бумажном виде) и акт сдачи-приемки выполненных работ с оформлением соответствующих передаточных документов.

    - приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения разработанной проектной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Генпроектировщику обоснованный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии обоснованного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Основаниями для отказа в приемке работ может являться только несоответствие документации, разработанной Генпроектировщиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, а также требованиям и указаниям Заказчика, выданными в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ означает согласование Заказчиком соответствующей переданной Генпроектировщиком документации и/или ее части.

  - Документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах (в бумажном виде). Дополнительные экземпляры, выдаваемые по просьбе Заказчика сверх указанного количества, оплачиваются дополнительно.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.

  - Положения, предусмотренные п. 5.1. настоящего договора, не распространяются на случаи, когда требование о предоставлении таких сведений предъявляется следующими лицами:

  - органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления в целях выполнения их функций в соответствии с действующим законодательством РФ;

  - банками и/или иными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

  - В случае возникновения споров между Заказчиком и Генпроектировщиком по вопросам, вытекающим из договора, стороны примут меры по их разрешению путем переговоров между собой.

  - Все взаимоотношения сторон в части, непредусмотренной договором, а также споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение срока выполнения работ по своей вине Генпроектировщик уплачивает Заказчику исключительную неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости соответствующего вида невыполненных в срок работ по разработке проектной или рабочей документации за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов)  от стоимости невыполненных в срок работ.

  - За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Генпроектировщику исключительную неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов от стоимости работ (п. 3.1. настоящего договора).

  - Под взысканием исключительной неустойки в соответствии с п. 1 ст. 394 ГК РФ понимается взыскание только неустойки, но не убытков.

  - Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем пострадавшей стороны.

  - Генпроектировщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Генпроектировщиком.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ, ограничения со стороны государственных и муниципальных органов, вызванных предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, влияние прочих эпидемий и пандемий, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из сторон исполнять свои обязательства.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

  - В случае невозможности исполнения условий настоящего договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы, договор может быть расторгнут сторонами, в этом случае стороны должны произвести все причитающиеся взаиморасчеты.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор может быть расторгнут или условия его изменены по желанию одной из сторон, если она заявит об этом в письменной форме за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения или внесения изменений, при условии согласия второй стороны.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему готовой проектной документации отказаться от исполнения договора, уплатив Генпроектировщику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения от отказе Заказчика от исполнения Договора.

  - Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора без выплаты каких-либо штрафов и неустоек в случае, если Генпроектировщик нарушит по своей вине срок окончания работ на срок более 3 (Трех) месяцев;

  - Генпроектировщик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- в случае если Заказчик более трех раз допустит существенную просрочку (более 30 (Тридцати) календарных дней) перечисления денежных средств по настоящему Договору;

- в случае если Заказчик не исполняет или ненадлежащее исполняет свои обязательства по настоящему Договору более 3 (Трех) месяцев, что ограничивает возможность или создает невозможность для Генпроектировщика выполнить в предусмотренные настоящим Договором сроки свои обязательства по настоящему Договору;

  - Сторона, являющаяся инициатором расторжения и/или одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, направляет другой Стороне не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней, уведомление о планируемом расторжения и/или одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, с указанием причин. По наступлению оговоренного срока Сторонами прекращается выполнение действий по исполнению Договора.

В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения действий по исполнения Договора производится сверка взаиморасчетов и оформляется протокол, в котором указывается:

- общий размер перечисленных Заказчиком денежных средств;

- общая стоимость выполненных Генпроектировщиком  работ и понесенных расходов;

- общий размер штрафных санкций (неустоек), подлежащих взысканию с каждой из Сторон до момента прекращения действий по исполнению Договора (в случае выставления сторонами или одной из них требований об уплате штрафных санкций);

- итоговый размер финансовых обязательств Сторон;

- сроки и порядок проведения окончательных расчетов.

По окончании взаиморасчетов Стороны подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора. В любом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента окончания проведения Сторонами всех взаиморасчетов, предусмотренных Протоколом.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть подтверждена сторонами в виде дополнения или изменения к настоящему договору.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Генпроектировщик предоставляет Заказчику право использования разработанной по настоящему договору документации для разработки на ее основе [рабочей] документации на строительство объекта в пределах земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, без сохранения за Подрядчиком права передачи вышеуказанного права другим лицам (исключительная лицензия).

  - При неоплате или при неполной оплате работ по настоящему договору Заказчик не приобретает предусмотренные настоящим договором права на использование документации. В этом случае все права на использование документации остаются за Генпроектировщиком.

  - Наименование и нумерация статей настоящего договора приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование условий настоящего договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Со дня подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры  в устной форме и переписка, относящаяся к настоящему договору, утрачивают силу.

  - Ни одна из сторон не имеет право без письменного согласия другой стороны уступать свои права и обязанности по настоящему договору каким-либо третьим лицам.

  - Все приложения, как настоящие, так и будущие к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по нему.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

| Приложение № 1 | Техническое задание |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Календарный план работ |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «ПромгражданПроект» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Директор |
| / / |  | /Д.Н. Екименко/ |
| м.п. |  | м.п. |