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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 26.08.2024
г. Москва





                                     26 августа 2024 г. 

Общество с Ограниченной Ответственностью “Инвейжн Юниверс”, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Исентаева Руслана Ривовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, действующий от своего имени самостоятельно, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Термины и их толкование

1.1. Объект – офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 1 (подъезд 9), 1 этаж 1.2. Договор - настоящий Договор, а также все дополнения и приложения к нему.

1.2. Работы - весь объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

1.3. Заказчик: ООО «Инвейжн Юниверс ».
1.4. Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович.
1.5. Стороны - Заказчик и Подрядчик.

1.6. Третья сторона - любое другое физическое или юридическое лицо в зависимости от контекста Договора.

1.7. День - рабочий день по календарю Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Договором.

1.8. Договорная смета - перечень всех работ, выполняемых в соответствии с Техническим заданием, с указанием их количества и расчетом их стоимости.

1.9. Несоответствия – вызванные действиями Подрядчика недостатки, дефекты и другие несоответствия результата Работ, качества Материалов, Оборудования Объекта Нормам и правилам, а также требованиям настоящего Договора, которые делают непригодным Объект для использования.

1.10. Мотивированный отказ от подписания актов и справок – переданное Ответственному лицу Подрядчика письмо, содержащее отказ Заказчика от приемки работ с точным указанием Несоответствий, методик их выявления и приложением заключения эксперта (при необходимости), подтверждающего  выявленные Несоответствия.   

1.11. Давальческий материал — это материалы, принятые Подрядчиком от Заказчика для выполнения работ без оплаты стоимости принятых материалов.

1.12. Ответственное лицо Заказчика/Подрядчика – лицо, уполномоченное Заказчиком/Подрядчиком,представлять интересы  Заказчика/Подрядчика по вопросам, касающимся: 

· внесения в Договор изменений в части состава (содержания), объема, стоимости, качества выполняемых работ;

· осуществления на Объекте контроля за выполнением работ,  освидетельствования скрытых работ, приёмки работ от имени Заказчика; 

· проверки качества работ, соответствия используемых материалов, изделий и конструкций условиям Договора.    

Статья 2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность в установленный Договором срок организовать выполнение и (или) выполнить собственными силами и силами привлеченных организаций по заданию Заказчика предусмотренные Договором работы на объекте по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 1 (подъезд 9), 1 этаж Работы выполняются согласно Договорной смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и дополнительным договорным сметам, которые при их согласовании Сторонами будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику денежные средства в размере, оговоренном условиями настоящего Договора.
2.2. Работы на Объекте выполняются Подрядчиком в соответствии с подписанными Сторонами сметой (Приложение №1). 
Последующие добавления или уточнения Заказчика по ходу производства работ Подрядчиком, должны соответствовать смете. В случае несоответствия добавлений и уточнений Заказчика (по объёму, качеству, составу работ и т.д.), Стороны Дополнительным соглашением между собой изменяют соответствующую Договорную смету (Приложение №1). В случае не достижения такого соглашения в 5-дневный срок с момента, когда письменным заявлением любой Стороны, направленным другой Стороне сообщено о необходимости изменения Договорной сметы, работы выполняются и подлежат оплате согласно Договорной смете, согласованной Сторонами ранее.

2.3. В случае выявления расхождений между фактическим выполнением объёмов работ и объёмам работ указанных в   договорной смете (Приложение №1), Заказчик обязуется оплатить Подрядчику объёмы работ, фактически выполненные на объекте по единичным расценкам, указанным в договорной смете (Приложение №1), путем подписания Дополнительного соглашения. В случае не достижения такого соглашения в 5-дневный срок с момента, когда письменным заявлением любой Стороны, направленным другой Стороне сообщено о необходимости изменения Договорной сметы, работы выполняются и подлежат оплате согласно Договорной смете, согласованной Сторонами ранее.

Статья 3. стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании подписанных Договорных смет и составляет: 200 220 (Двести тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения Стоимость и состав (содержание) работ, не предусмотренных Договорными сметами, определяется Сторонами дополнительно и оформляется Дополнительным Соглашением к Договору или в порядке, предусмотренном п.11.2 с последующим заключением Дополнительного соглашения.

3.2. Заказчик обязуется оплатить авансовый платеж 50% от стоимости договора, в размере 100 110 (сто тысяч сто десять рублей) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, на основании счета Подрядчика. 

3.2.1. Промежуточный платеж 30% в размере 60 066 (шестьдесят тысяч шестьдесят шесть рублей), производится Заказчиком после выполнения работ по демонтажу, в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Заказчика на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.2. Окончательный платеж 20% в размере 40 044 (сорок тысяч сорок четыре рубля),  производится Заказчиком после выполнения всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.3. Оплата выполненных работ производится на основании Акта о приемке выполненных работ в течение 5-ти рабочих  дней после  подписания их Сторонами. 
3.2.4. В случае не оплаты Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней промежуточных   платежей, подрядчик имеет право приостановить выполнение работ. При неоплате  Заказчиком  промежуточных платежей за  выполненные работы  подрядчик имеет право, завершить производство работ и покинуть объект, до момента возобновления платежей. При этом  Заказчик обязуется повторно оплатить мобилизационные расходы Подрядчика, согласно Приложения №1, в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.
В случае увеличения срока оплат Заказчиком, срок выполнения работ по договору увеличивается на срок задержки оплат и подписания актов.
Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания Договора сообщить друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика соответственно в период действия Договора, в случае если лица  указанные в п. 11.6 настоящего Договора не действительны
4.2. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления/сообщения производятся в письменной форме, документы и уведомления/сообщения направляются Стороне по электронной почте, а также на адрес, указанный в Договоре по почте заказным письмом с уведомлением или при помощи курьера (с распиской секретаря или иного сотрудника Стороны в получении). Срок ответа: 3 рабочих (три) дня с момента получения уведомления/сообщения и/или документа. 

4.2.1. Для выполнения условий Договора Заказчик обязуется:


4.2.1.1. Своевременно производить платежи Подрядчику в соответствии с условиями Договора (статья 3 настоящего Договора).

4.2.1.2. Осуществить приемку работ Подрядчика в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в статье 8 Договора.

4.2.1.3. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации условий Договора по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.2.1.4. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик назначает Ответственное лицо, указанное в п. 11.6 настоящего Договора. 
4.2.1.5. Совместно с Подрядчиком подготавливать помещения к выполнению работ. На период действия Договора обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников и автотранспорта Подрядчика на территорию Объекта. Предоставить Подрядчику на территории Объекта помещение для хранения материалов и оборудования, а также возможность подключения к источникам водоснабжения и электроэнергии. Обеспечить на Объекте за свой счет температурный режим, электрические мощности, необходимые и достаточные для производства Работ.

4.2.1.6.  Своевременно и за свой счет оплачивать счета сторонних организаций для получения документов, необходимых для производства работ, если иное не оговорено в настоящем Договоре и приложениях к нему.

4.2.1.8 Обеспечить оплату и поставку всех необходимых для выполнения работ материалов по устройству чернового пола (далее - Давальческие материалы) указанных, но не ограничиваясь указанным материалам в договорной смете (Приложение №1), осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ.
4.3. Для выполнения условий Договора Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, и выполнить предусмотренные Договором обязанности по сдаче работ Заказчику при условии выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате (статья 3 настоящего Договора).
4.3.2. Совместно с Заказчиком  подготавливать помещения к выполнению работ и производить работы в соответствии с  условиями  настоящего  Договора  и приложений к нему. 


4.3.3. Подрядчик в п. 11.6 настоящего Договора назначает своих уполномоченных представителей, которые будут осуществлять координацию действий исполнителей работ, других заинтересованных лиц, а также контроль и надзор за выполнением работ по Договору 

4.3.4.Подрядчик не несет ответственность за надлежащее выполнение и сохранение результатов работ, если недостатки возникли  по вине  Заказчика, работников  Заказчика или третьих лиц, привлеченных Заказчиком

4.3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за Несоответствия, возникшие в результате ненадлежащего выполнения работ по Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.


4.3.6. Обеспечить содержание и уборку территории  проведения   работ.

4.3.7. Вывезти в течение 2-х рабочих дней со дня окончания Работ и подписания Акта приемки-сдачи с Объекта Заказчика принадлежащие ему оборудование,  инструменты, приборы, инвентарь, материалы и изделия, временные сооружения и другое имущество, а также мусор.
4.3.8. Подавать Заказчику заявки на поставку всех необходимых для выполнения работ по договору материалов не позднее чем за 2 календарных дня до запланированной даты начала работ.
4.3.9. Уведомлять Заказчика о ненадлежащем качестве поставленных Заказчиком материалов.

4.3.10. Предоставлять Заказчику График проведения работ не менее, чем на 5 календарных дней, в котором должны быть отражены: время прибытия бригады на объект, количество человек в бригаде, время окончания работ, перечень и очередность запланированных к выполнению работ.
Статья 5. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ составляет 15 (пятнацать) календарных дней.
В случае неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или в случае воспрепятствования Подрядчику Заказчиком или третьими лицами, не находящимися в гражданских правоотношениях с Подрядчиком, в исполнении обязательств по Договору или в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, препятствующих или делающих невозможным производство работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ. В этом случае сроки выполнения работ по Договору переносятся Подрядчиком на соответствующее (соразмерно задержке по вине Заказчика) количество дней, о чем Подрядчик уведомляет Заказчика.

5.2 Датой начала выполнения Работ считается 3 рабочий день, с даты оплаты Заказчиком авансового платежа, предоставление доступа на объект, передачи строительной площадки для производства работ.

Статья 6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- надлежащее качество всех работ в соответствии с, условиями Договора.;

- своевременное устранение мотивированных Несоответствий, выявленных в работах в период срока работ;

6.2. Заказчик гарантирует:

- качество Давальческого материала, а также соответствие их современному уровню техники и качества в данной отрасли.

СТАТЬЯ 7. ответственность сторон

7.1. В случае необоснованной задержки Подрядчиком сдачи работ в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику (по  его требованию) штрафную неустойку в размере 1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от не принятых работ
7.2. В случае просрочки Заказчика в приемке и оплате выполненных работ против сроков, установленных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику (по его требованию) штрафную неустойку в размере 1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

7.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от их обязательств и ответственности по Договору.

7.4. В случае если задержка, возникающая по вине Заказчика, явится причиной неисполнения Подрядчиком своих обязательств в предусмотренные сроки, то такое неисполнение не будет являться основанием для взыскания неустойки с Подрядчика.

7.5. Заказчик возмещает Подрядчику убытки, возникшие у Подрядчика в связи с применением к нему органами власти санкций за производство работ в отсутствие Разрешительных документов, которые Заказчик обязан был передать Подрядчику.

Подрядчик возмещает  Заказчику  убытки, возникшие у Заказчика по вине  Подрядчика,  в связи с применением к нему арендодателем  или  органами власти, санкций за  ненадлежащее производство работ.

7.6. Упущенная выгода и иные убытки, связанные с привлечением к работе на Объекте третьих лиц, не возмещаются.

Статья 8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Подрядчик уведомляет о готовности работ к сдаче способом, указанным в п.4.2 настоящего Договора.  Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы, подписать и передать Подрядчику Акт о приемке выполненных  работ в течение 3  (Трехрабочих дней с момента  получения этих документов под роспись сотрудником или ответственным лицом Заказчика или переданные по электронной почте ответственному лицу Заказчика, либо в указанные сроки передать уполномоченному представителю Подрядчика Мотивированный отказ от подписания актов и справок.

8.2. Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной  Подрядчиком отдельной работы после приемки этой работы Заказчиком. 

8.3. В случае выявления в ходе приемки работ Заказчиком Несоответствий или в случае Мотивированного отказа Заказчика от подписания актов и справок, представителями Сторон оформляется Ведомость  несоответствий  и сроков их устранения. Подрядчик устанавливает разумные и достаточные сроки для исправления Несоответствий, при этом сроки  устранения  Несоответствий не могут превышать  начальные  сроки  работ. В этом случае срок выполнения работ по Договору считается продленным на соответствующий срок. Все Несоответствия Подрядчиком устраняются за свой счет.

8.4. После устранения Несоответствий выполненные работы подлежат оплате.

Статья 9. порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок предоставления на претензию  составляет  3 (три) календарных дня с даты ее получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Статья 10. ОТКАЗ СТОРОН  ОТ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ договора

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы урегулировать взаимные обязательства. 

10.3. При расторжении Договора Стороны удовлетворяют обязательства друг перед другом и производят все необходимые взаиморасчеты. 

10.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора или Договор может быть им расторгнут в одностороннем несудебном порядке с условием уведомления Заказчика за 5 дней до даты предполагаемого расторжения Договора или прекращения работ, в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязательств по Договору или при воспрепятствовании Подрядчику выполнять обязанности по Договору. При необоснованном отказе Подрядчика от  исполнения Договора, Заказчик не возмещает  Подрядчику произведенные затраты. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора или Договор может быть им расторгнут в одностороннем несудебном порядке при условии нарушения подрядчиком  сроков производства работ более чем на 5 календарных дней, с условием уведомления Подрядчика за 5 дней до даты предполагаемого расторжения Договора, при  этом  Заказчик в 5-дневный срок с момента прекращения работ или расторжения Договора, оплачивает Подрядчику фактически выполненные  Подрядчиком  работы  до  даты  уведомления. 

Статья 11. Прочие условия

11.1. Изменение прав и обязанностей Сторон по Договору должны быть согласованы Сторонами в форме дополнительного соглашения.
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: пожар, война, наводнения, стихийные бедствия, восстания и бунты, действия законодательных и исполнительных органов власти и их представителей, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, при условии уведомления других Сторон о возникших обстоятельствах непреодолимой силы в течении 5 (пяти) дней с момента их возникновения. При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этим обстоятельством. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом соответствующего компетентного органа.

11.3. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

11.5.  Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Ответственное лицо, уполномоченное вести переписку от Заказчика: Рачковский Марк Владимирович, тел: 8-925-039-36-37, почтовый адрес: mark-rachkovsky@yandex.ru
11.7. Ответственное лицо, уполномоченное вести переписку от Подрядчика :
 Петровций Андрей Иванович, телефон: 8 901 787 02 78, E-mail: petrovtsy.a@gmail.com
 Петровций Михаил Иванович, телефон: 8 926 272 90 09,  E-mail:mihlena123@mail.ru
11.8 Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, актов выполненных работ, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, в том числе уведомлений, претензий, актов, счетов направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты в пунктах 11.6 и 11.7.

каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. в случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

11.11. Стороны договорились считать документы, подписанные сторонами и переданные по каналам связи указанным в настоящем разделе договора (позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору), имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, при условии последующей передачи оригиналов документов на бумажном носителе уполномоченными лицами.

11.12. Сообщение, подтверждающее факт доставки/отправки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта направления стороной информации и/или документов посредством электронной связи и факта получения таких документов другой стороной. распечатки электронных сообщений могут быть использованы в качестве письменных доказательств, при соблюдении условий п. 11.1 договора. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона, адреса электронной почты и банковских реквизитов стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) дней письменно уведомить друг друга.
11.13 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Договорная смета (Приложения №1).
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК

ООО “Инвейжн Юниверс”

Юридический адрес
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 1, этаж 1, пом. 1, ком. №25

ОГРН
1197746573815

ИНН
9715363111

КПП
771501001

ОКПО
41606022

Расчетный счет
40702810502140002843

Корреспондентский счет
30101810200000000593 

Банк
АО «Альфа-Банк», г. Москва

БИК
044525593

e-mail
ruslan@csgo.com

Телефон
+79209119477

Генеральный  директор

_______________________ / Исентаев Р.Р./
М.П.


	ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович 

ИНН 772326326245

ОГРНИП 319774600048086

Расч. счет: 40802810038000125951

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773601001

Индивидуальный предприниматель: 

______________ /Петровций А.И./

Б.П.



         Заказчик                                                                                                                                         Подрядчик


