ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Дизайн-проекта

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Гостиничный комплекс «Маяки» |
| 2 | Месторасположение объекта |  |
| 3 | Основание для проектирования | Договор и настоящее ТЗ |
| 3.1 | Исходные данные | Планировочные решения по зданиям и сооружениям гостиничного комплекса |
| 4 | Застройщик | « » |
| 5 | Проектная организация |  |
| 6 | Стадии разработки | Дизайн-проект |
| 7 | Сроки выполнения работ | 6 недель после получения начального платежа. |
| 8 | Основные виды интерьерных работ | В объеме данного Технического задания |
| 9 | Объем выполняемых работ | ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 1. Подготовительные и аналитические работы. 2. Ознакомление с информационными материалами, полученными от Заказчика. 3. Корректировка технического задания совместно с Заказчиком (При необходимости). 4. Планировка и зонирование пространства. Предоставление 3-х направлений в дизайне для согласования с Заказчиком и Оператором. 5. Подбор мебели, светильников, оборудования, представление образцов в виде мудборда. 6. 3-D визуализация интерьеров (за исключением технических зон, подсобных помещений) с учётом согласованных и выбранных Заказчиком вариантов. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ Дизайн должен быть разработан с учётом всей мебели (встроенной и отдельностоящей), оборудования для зоны (зеркала, крючки, шторы, телевизоры, ручки, декоративные элементы и светильники, люстры, телефоны, картины, аксессуары, арт- объекты и прочее, что реализовано дизайнером в рамках проработки дизайна), инженерного оборудования (розетки, выключатели, смесители, унитазы, раковины, светильники, вентиляционные решетки, кнопки смыва, датчики потолочные, камеры, точки доступа, оборудование усиления сотовой связи, освещение с учетом деления на группы, динамики и другое оборудование), а так же материалов отделки стен, пола, потолка, дверей. Результатом работы является согласованный Заказчиком план данной зоны. Планировочные решения: Планы должны быть выполнены с обязательным указанием следующего: • Планы помещений, с выносками, указывающими отделочные материалы, необходимые узлы устройства отдельных элементов; • Развертки по стенам помещений, указывающими отделочные материалы, необходимые узлы устройства отдельных элементов; • Планы потолка помещений, согласованные с Проектировщиком «Объекта», в части расстановки приборов освещения, датчиков присутствия, извещателей о пожаре, спринклеров, динамиков, люков доступа к инженерному оборудованию и т. д; • Отделочные ведомости материалов помещений; • Перечни мебели, оснащения и предметов декора с ссылками на производителя и фотографией; • Планы помещений с указанием размещения предметов интерьера; • Чертежи встраиваемой и отдельностоящей мебели к производству. • Спецификации по сантехнике, спецификации по дверям и дверной фурнитуре, спецификации по декоративному свету, спецификации по основному свету. Спецификации по шторам, тюлям и гардинам, спецификации по розеткам, выключателям, предложения по оборудованию AV/TV. |
| 10 | Требования к 3D Визуализации | Выполнить фотореалистичные 3D визуализации интерьера зон, созданные с помощью компьютерной программы, и отражающие образы выбранных предметов мебели, предметов интерьера, их фактур, цветов и материалов. Визуализацию (рендер) по типам номеров и каждой зоне (кроме служебных помещений) выполнить с учетом не менее 4-х вариантов угла обзора с предоставлением вариантов дневного и вечернего естественного освещения, а так же с вариантами диммирования освещения. Визуализацию (рендер) выполнить не менее 4-х ракурсов |
| 11 | Дополнительные требования | Каждый этап согласовать с Заказчиком. |
| 12 | Перечень зон для разработки дизайна интерьеров | Гостиничный комплекс: 1. Номер конгресс 2. Номер ммгн. 3. Номер стандарт 4. Номер делюкс 5. Номер люкс 6. Номер стандарт улучшенный 7. Номер бизнес-люкс 8. Типовой коридор отеля 9. Холл гостевых лифтов 10. Санузлы общественные гостевые мужской, женский, ммгн на всех этажах. 11. Гостевая лестница 12. Гостевой холл 13. Ресепшен отеля с главным холлом 14. Ресепшен СПА 15. Ресторан с верандой и открытой кухней 3 этаж 16. Гостевой лифт 17. Парная тип 1 18. Парная тип 2 19. Массажный кабинет тип 1 20. Массажный кабинет тип 2 21. Кабинет парного массажа тип 1 22. Парная тип 3 23. Кабинет парного массажа тип 2 24. Массажный кабинет тип 3 25. Боулинг центр 26. Детский центр 27. Акватермальная зона 28. Женская и мужская раздевалка с душевыми и санузлами 29. Сауна 30. Хаммам 31. Зал трансформер на 100 мест 32. Коридор детского центра и боулинга 33. Конгресс- зал и холл конгресс-зала Здание службы приема и размещения: 1. Зал размещения с холлом 2. Санузлы общественные гостевые мужской, женский, ммгн. Коттеджный комплекс: 1. Дуплекс в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Крыльцо, Терраса. 2. Квадрохаус в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Коридор, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон. 3. Коттедж на 8 номеров в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Спальня, Тамбур, Коридор, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон. 4. Вилла (тип 1) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Санузел, Мастер-спальня, Мастер-ванная, Крыльцо Терраса. 5. Вилла (тип 2) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Мастер-спальня, Мастер-санузел, Спальня, Санузел, Крыльцо, Терраса. 6. Усадьба (тип 1) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Обеденная зона, Санузел, Мастер-спальня тип 1, Мастер-ванная тип 1, Мастер-спальня тип 2, Мастер-ванная тип 2, Холл, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон 7. Усадьба (тип 2) в составе: Прихожая, Гостевой зал, Обеденная зона, Санузел, Мастер-спальня тип 1, Мастер-ванная тип 1, Мастер-спальня тип 2, Мастер-ванная тип 2, Холл, Лестница, Крыльцо, Терраса, Балкон 8. Баня при усадьбе в составе: Тамбур, Раздевалка, Комната отдыха, Санузел, Душевая, Массажный кабинет, Хамам, Парная, Терраса. Банный комплекс: 1. Общественный корпус в составе: Ресепшн, Раздевалка Ж с санузлами и душевыми, Зона отдыха с баром Раздевалка М с санузлами и душевыми. 2. Хамам 3. Сенная парная 4. Круглая баня 5. Кедровая баня 6. Панорамная баня 7. Снежная комната 8. VIP баня на 10 человек в составе: Санузлы, Коридоры, Мужская раздевалка с душевыми и санузлом, Женская раздевалка с душевыми и санузлом Гостиная, Массажная, Кабинет мокрого массажа, Душевые. 9. VIP баня на 20 человек в составе: Санузлы, Коридоры, Раздевалка женская с душевыми и санузлом, Раздевалка мужская с душевыми и санузлом, Гостиная, Массажная 2 шт., Кабинет мокрого массажа. Гриль-ресторан: 1. Зона гриля, Винный бар, Зона приема гостей, Зал винного бара, Зал ресторана, Санузлы гостевые мужской, женский и ммгн, Крыльцо. ФОК: 1. Тамбуры с коридорами, Раздевалки мужская и женская, Гардеробы, Сауны, Холл, Зал для игры в настольный теннис, Спортивный зал, Душевые с санузлами, Санузлы мужской, женский, ммгн. |
| 13 | Требования к отделочному материалу | Отделка мест общего пользования должна быть выполнена с использованием высокотехнологических современных материалов, обладающими высокими эстетическими характеристиками. Уровень отделки должен соответствовать верхнему сегменту бизнес — класса Все отделочные материалы и оборудование должны соответствовать пожарным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям норм, правил и стандартов Все применяемые отделочные материалы должны быть сертифицированы. |
| 14 | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | Дизайн проект на каждый вид выполняемых работ - 2 экз. на бумажном носителе с оригинальной печатью и подписью исполнителя и 1 экз. в электронном варианте (в формате А3, pdf и редактируемых форматах для текстовых doc и графических dwg, визуализация в 3dMAX, спецификации в формате Excel) |

| Заказчик Генеральный директор | Исполнитель Генеральный директор |
| --- | --- |