Дополнительное соглашение №1

к Договору 021717776 на выполнение проектных работ

от «10» марта 2025 г.

г. Москва                                                                                                                 «10» марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик – МФС», (ООО «ГП-МФС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича, действующего на основании Доверенности №2-152 от 29.12.2023г., с одной стороны, и

и Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА» (ООО «ФОРМАЦИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Петровций Андрея Ивановича, действующего на основании Устава ООО «ФОРМАЦИА», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

  - В связи с изменением ст.164 НК РФ и повышением ставки НДС до 22% с 01. января 2026 года, Стороны договорились об изменении условий Договора №021717776 на выполнение проектных работ от «10» марта 2025 г.

Изменение цены обусловлено необходимостью сохранения экономической эффективности Договора для Исполнителя в условиях повышения налоговой нагрузки.

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.1. Общая стоимость всех работ по настоящему Договору определена в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение №4 к настоящему Договору) и составляет: 7 655 500,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 %.

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в пп. 3.4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.4.1 Заказчик оплачивает аванс в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет: 3 827 750,00 (Три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 %, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату.

Сумма авансового платежа погашается единовременно в момент подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ».

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №2 к Договору «Календарный график выполнения работ» и принять его в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

  - Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №4 к Договору «Протокол договорной цены» и принять его в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению.

  - Указанное в п.1 изменение применяется ко всем услугам, оказание которых будет подтверждено актами, начиная с 01 января 2026 года, вне зависимости от даты заключения настоящего соглашения.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

  - Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими взятых на себя обязательств.

  - Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - К Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ и стоимости работ.

- Приложение № 2 – Протокол договорной цены.

11.  Подписи Сторон:

| ## Исполнитель: ## ООО «ФОРМАЦИА» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.И. Петровций | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г.

к Договору № 021717776 от 10 марта 2025г.

Календарный график выполнения работ

| № Этапа выполнения работ | Наименование Работ/Этапов | Срок выполнения Работ/Этапов, без учета срока согласования Заказчиком и внесения замечаний (рабочие дни) | Стоимость Работ/Этапов, в т.ч. НДС 22% | Размер авансового платежа 50%, в т.ч. НДС 22% | Размер закрывающего платежа по Актам выполненных работ 50%, в т.ч. НДС22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Альбома «Дизайн-проект» Согласование альбома с Московским фондом реновации жилой застройки. | 10.03.2025-10.06.2025 | 2 368 833,34 | 1 184 416,67 | 1 184 416,67 |
| 2. | Разработка рабочей документации раздела АИ «Архитектурные решения интерьеров» Согласование рабочей документации с Московским фондом реновации жилой застройки. | 10.06.2025 - 10.09.2025 | 5 286 666,66 | 2 643 333,33 | 2 643 333,33 |
|  | ИТОГО: |  | 7 655 500,00 | 3 827 750,00 | 3 827 750,00 |

| ## Исполнитель: ## ООО «ФОРМАЦИА» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.И. Петровций | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |

Приложение №2

к Дополнительному соглашению №1 от 10.03.2026г.

к Договору № 021717776 от 10 марта 2025г.

ПРОТОКОЛ

договорной цены

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МФС»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАЦИА»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Заместитель генерального директора по проектированию Скрипицына Михаила Михайловича и от лица Исполнителя Управляющий Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ для объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)» в сумме 7 655 500,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 %

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

| ## Исполнитель: ## ООО «ФОРМАЦИА» ## Управляющий индивидуальный предприниматель _________________ А.И. Петровций | ## Заказчик: ## ООО «ГП-МФС» ## Заместитель генерального директора по проектированию _______________ М.М. Скрипицын |
| --- | --- |