Исх. 98/24 от 24 октября 2024

на вх. №_______ от _______

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) |  |
| Вид работ: | Разработка дизайн-проекта и рабочей документации «Архитектурные интерьеры» |  |
| Наименование / ИНН: | ООО «АРХ Солюшинз» 9717029433 |

| № этапа | Наименование видов работ, услуг | Срок выполнения работ, рабочих дней | Площадь, кв.м | Стоимость работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка концепции общественных пространств: - Подготовка альбома с референсами с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения - Эскизные планировочные решения помещений с расстановкой мебели и сантехнического оборудования - Подготовка альбома с фотореалистичными визуализациями помещений с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения | 66 | 1543,0 | 5 100 000,0 |
| 1.2 | Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП | 132 | 24 387,0 | 12 550 000,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 17 650 000,0 |

Сумма аванса 30 (Тридцать)% от стоимости проектных работ, с поэтапным выполнением и оплатой работ.

В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования), маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, узлы и детали.

| С уважением, генеральный директор ARCHSOLUTIONS | Мусиенко А.Н. |
| --- | --- |