Исх. 98/24 от 31 октября 2024

на вх. №_______ от _______

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1,6.2) |  |
| Вид работ: | Разработка дизайн-проекта и рабочей документации «Архитектурные интерьеры» |  |
| Наименование / ИНН: | ООО «АРХ Солюшинз» 9717029433 |

| № этапа | Наименование видов работ, услуг | Срок выполнения работ (рабочих дней) | Площадь, кв.м. | Стоимость работ (услуг), с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок 6.1, 6.2 |  |  |  |
|  | Разработка концепции общественных пространств: - Подготовка альбома с референсами с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения - Эскизные планировочные решения помещений с расстановкой мебели и сантехнического оборудования - Подготовка альбома с фотореалистичными визуализациями помещений с подборкой материалов отделки, элементов освещения | 66 | 2152,00 | 6 930 000,00 |
| 2 | Участок 6.1 |  |  |  |
|  | Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП | 132 | 13 180,0 | 6 780 000,00 |
|  | Участок 6.2 |  |  |  |
|  | Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП | 132 | 11 208,0 | 5 770 000,00 |
| ВСЕГО: |  |  | 26 540,0 | 19 480 000,00 |

Сумма аванса 50 (Пятьдесят)% от стоимости проектных работ с поэтапным выполнением и оплатой работ.

В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования), маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, узлы и детали.

| С уважением, генеральный директор ARCHSOLUTIONS | Мусиенко А.Н. |
| --- | --- |