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Исх. 98/24 от 31 октября 2024               
на вх. №_______ от _______                                                    




КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	Объект:
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под  защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории 

	Адрес:
	г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1,6.2)

	Вид работ:
	Разработка дизайн-проекта и рабочей документации «Архитектурные интерьеры»

	Наименование / ИНН: 
	ООО «АРХ Солюшинз»
9717029433



	№ этапа
	Наименование видов работ, услуг
	Срок выполнения работ (рабочих дней)
	Площадь, кв.м.
	Стоимость работ (услуг), с НДС

	1
	Участок 6.1, 6.2
	
	
	

	
	Разработка концепции общественных пространств:
- Подготовка альбома с референсами с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения
- Эскизные планировочные решения помещений с расстановкой мебели и сантехнического оборудования
- Подготовка альбома с фотореалистичными визуализациями помещений с подборкой материалов отделки, элементов освещения 
	66
	2152,00 
	6 930 000,00

	2

	Участок 6.1
	
	
	

	
	Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП 
	132 
	13 180,0 
	6 780 000,00

	
	Участок 6.2
	
	
	

	
	Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП
	132
	11 208,0
	5 770 000,00

	ВСЕГО:
	26 540,0
	19 480 000,00



[bookmark: _GoBack]Сумма аванса 50 (Пятьдесят)% от стоимости проектных работ с поэтапным выполнением и оплатой работ. 
В состав рабочей документации включить: закладные элементы (поэтажные планы с привязкой оконечного оборудования), маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, узлы и детали. 

	С уважением, 
генеральный директор
ARCHSOLUTIONS


	                   Мусиенко А.Н.
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