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АО «Чеви Коструциони»
107031, г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр. 5


Исх. 5-10/24 от 31 октября 2024               
на вх. №_______ от _______                                                    



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	Объект:
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под  защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории 

	Адрес:
	г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1 и 6.2)

	Вид работ:
	Разработка дизайн-проекта и рабочей документации «Архитектурные интерьеры»

	Наименование / ИНН: 
	АО «Чеви Коструциони»
7736032340

	

	

	№ этапа
	Наименование видов работ, услуг
	Срок выполнения работ (рабочих дней)
	Площадь, кв.м.
	Стоимость работ (услуг), с НДС

	1
	Участок 6.1, 6.2
	
	
	

	
	Разработка концепции общественных пространств:
- Подготовка альбома с референсами с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения
- Эскизные планировочные решения помещений с расстановкой мебели и сантехнического оборудования
- Подготовка альбома с фотореалистичными визуализациями помещений с подборкой материалов отделки, элементов освещения 
	66
	2152,00 
	6 500 000,00

	2

	Участок 6.1
	
	
	

	
	Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП 
	132 
	13 180,0 
	7 780 000,00

	
	Участок 6.2
	
	
	

	
	Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП
	132
	11 208,0
	6 620 000,00

	ВСЕГО:
	26 540,0
	20 900 000,00



Сумма аванса 50% от стоимости проектных работ. 
[bookmark: _GoBack]В состав рабочей документации включить: закладные элементы, маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, узлы и детали. 



	С уважением, 
генеральный директор

	                   Бабушкина Е.А.
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