Исх. 5-10/24 от 31 октября 2024

на вх. №_______ от _______

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Объект: |  |  | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1 и 6.2) |  |  |  |  |  |
| Вид работ: |  |  | Разработка дизайн-проекта и рабочей документации «Архитектурные интерьеры» |  |  |  |  |  |
| Наименование / ИНН: |  |  | АО «Чеви Коструциони» 7736032340 |
| № этапа | Наименование видов работ, услуг |  |  | Срок выполнения работ (рабочих дней) | Площадь, кв.м. | Стоимость работ (услуг), с НДС |
| 1 | Участок 6.1, 6.2 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка концепции общественных пространств: - Подготовка альбома с референсами с подборкой материалов отделки, мебели, элементов освещения - Эскизные планировочные решения помещений с расстановкой мебели и сантехнического оборудования - Подготовка альбома с фотореалистичными визуализациями помещений с подборкой материалов отделки, элементов освещения |  |  | 66 | 2152,00 | 6 500 000,00 |
| 2 | Участок 6.1 |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП |  |  | 132 | 13 180,0 | 7 780 000,00 |
|  | Участок 6.2 |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация раздела АИ «Архитектурные интерьеры» МОП |  |  | 132 | 11 208,0 | 6 620 000,00 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 26 540,0 | 20 900 000,00 |

Сумма аванса 50% от стоимости проектных работ.

В состав рабочей документации включить: закладные элементы, маркировочные планы отделки, планы полов, потолков, узлы и детали.

| С уважением, генеральный директор | Бабушкина Е.А. |
| --- | --- |